「海岸林再生プロジェクト10ヵ年計画」は東日本大震災の津波で失われた海岸林を、再生するプロジェクトです。活動地域は宮城県名取市、仙台空港のすぐ側です。100haに50万本のクロマツを2020年までに植える予定で、現在37ha、約19万本の植栽が完了しました。

2012年の2月に設立された被災農家中心の地元グループ「名取市海岸林再生の会」の方たちがクロマツの苗を育て、その苗がプロの手によって現場に植えられます。毎月第3土曜日に設けている「ボランティアの日」に参加する全国からのボランティアに植えた後の管理を行ってもらっています。

年に1回開催する「植樹祭」には地元名取市民・宮城県民の方を中心に集まっていただき、総勢520名の参加が得られました。参加者には高校生や大学生といった若い世代や親子参加も多くみられました。再生にはまだまだ長い年月がかかりますが、「名取市民の森」の再生を目指し、日々取り組んでいます。